CONGREGA FIEL - Registro de Sprints

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Equipe: Catieli, Fernando, Gabriel, Jhenniffer e Joao Pedro

Periodo: 24/02/2026 a 06/04/2026 (6 sprints)

# Sprint 1 - Documentacao do MVP (24/02 a 02/03)

Definicao do escopo, requisitos e arquitetura do sistema. Problema: igrejas de pequeno porte sem ferramenta centralizada para gestao de membros, financas e eventos.

Modulos definidos: Autenticacao, Gestao da Igreja, Membros, Financeiro, Eventos e Comunicados. Dois perfis de acesso: Pastor (admin) e Fiel (membro). Arquitetura REST com JSON Server e LocalStorage na fase inicial.

# Sprint 2 - Deploy Online e Banco de Dados (03/03 a 09/03)

Frontend publicado no Firebase Hosting (HTTPS automatico)

Banco PostgreSQL no Supabase: 6 tabelas com Row Level Security

API Express.js (33 rotas) e API FastAPI (33 rotas), ambas no Vercel

Autenticacao com Supabase Auth (JWT + bcrypt)

| Componente | URL |
| --- | --- |
| Frontend | https://congregafiel.web.app |
| API Express | https://api-express-tau.vercel.app |
| API FastAPI | https://api-fastapi.vercel.app |

# Sprint 3 - Web Services e Melhorias (10/03 a 16/03)

Mapa interativo (OpenStreetMap + Leaflet.js) no cadastro de membros com geolocalizacao

QR Code para convite de membros (qrcode-generator via CDN)

Linha do tempo de eventos com filtros por tipo e animacoes (Intersection Observer)

Categorizacao de eventos por tipo e cor (Culto, Estudo, Conferencia, Especial, Outro)

Carrossel de eventos, perfil do membro, filtros em pedidos de oracao

# Sprint 4 - Consolidacao e Refinamento (17/03 a 23/03)

Responsividade do mapa interativo para dispositivos moveis

Otimizacao das animacoes da linha do tempo

Validacao do fluxo completo de convite via QR Code

Sistema de respostas nos pedidos de oracao

Ajustes na pagina de perfil do membro

# Sprint 5 - Testes Unitarios (24/03 a 30/03)

Implementacao de testes unitarios com Vitest cobrindo backend e frontend:

| Camada | Arquivo de Teste | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Backend | pedidos-oracao-utils.test.js | Pedidos de oracao |
| Backend | regras-auth.test.js | Regras de autenticacao |
| Frontend | api-servico.test.js | Comunicacao com API |
| Frontend | sessao-servico.test.js | Gerenciamento de sessao |
| Frontend | ui-servico.test.js | Formatacao e interface |
| Frontend | eventos-utils.test.js | Utilidades de eventos |
| Frontend | geolocalizacao-utils.test.js | Calculo de distancias |
| Frontend | linha-do-tempo-utils.test.js | Utilidades da timeline |
| Frontend | pagamentos-utils.test.js | Utilidades financeiras |

# Sprint 6 - API Gateway, Capacitacao e Pagamentos (31/03 a 06/04)

## API Gateway Edge

Joao Pedro e Gabriel implementaram uma API Gateway do tipo Edge que centraliza o roteamento das requisicoes entre frontend e backend. Atua como ponto unico de entrada, direcionando cada chamada ao servico correto (Express ou FastAPI) com baixa latencia por executar na borda.

## Capacitacao da Equipe

Fernando ensinou Jhenniffer e Catieli a montar a Linha do Tempo de Eventos (estrutura HTML, organizacao por mes, filtros, animacoes) e o QR Code para convite de membros (geracao, link com igreja pre-selecionada, opcoes de compartilhamento). Objetivo: nivelar o conhecimento tecnico para manutencoes futuras.

## Sistema de Pagamentos

Fernando, Catieli e Jhenniffer iniciaram o modulo de pagamentos (dizimos, ofertas, outros). Admin registra pagamentos com resumo mensal; membro visualiza historico pessoal com layout responsivo.

Bugs conhecidos:

Filtragem por nome (texto) ao inves de ID unico

Sem validacao se membro existe ao registrar pagamento

Pagamentos nao editaveis, apenas excluiveis

Sem verificacao de lancamentos duplicados

## Distribuicao de Atividades

| Integrante | Atividades |
| --- | --- |
| Fernando | Capacitacao (linha do tempo + QR Code); Sistema de pagamentos |
| Gabriel | Implementacao da API Gateway Edge; Integracao com APIs |
| Joao Pedro | Arquitetura e implementacao da API Gateway Edge |
| Jhenniffer | Capacitacao (linha do tempo + QR Code); Sistema de pagamentos |
| Catieli | Capacitacao (linha do tempo + QR Code); Sistema de pagamentos |