FACULDADE INSTED

Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Sprint 6 - API Gateway, Capacitacao e Pagamentos

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

# 1  INTRODUCAO

Este documento registra as atividades desenvolvidas na Sprint 6 do projeto Congrega Fiel, correspondente ao periodo de 31 de marco a 06 de abril de 2026. Nesta sprint, o foco foi a implementacao de uma API Gateway do tipo Edge para centralizar o roteamento de requisicoes, a capacitacao de integrantes da equipe em funcionalidades ja existentes e o inicio do sistema de pagamentos.

Periodo: 31 de marco a 06 de abril de 2026.

# 2  ATIVIDADES REALIZADAS

## 2.1  API Gateway Edge

Joao Pedro e Gabriel implementaram uma API Gateway do tipo Edge que centraliza o roteamento das requisicoes entre o frontend e o backend. Essa camada intermediaria atua como ponto unico de entrada para todas as chamadas da aplicacao, direcionando cada requisicao ao servico correto (Express.js ou FastAPI) de forma transparente para o cliente.

A arquitetura Edge executa a logica de roteamento o mais proximo possivel do usuario final, reduzindo latencia e permitindo tratamento de requisicoes antes que cheguem ao servidor de origem. Isso possibilita funcionalidades como balanceamento de carga, validacao de autenticacao na borda e reescrita de rotas.

## 2.1.1  Beneficios da API Gateway Edge

Ponto unico de entrada: todas as requisicoes passam por um unico endpoint, simplificando a configuracao do frontend

Roteamento centralizado: regras de redirecionamento entre APIs Express e FastAPI ficam em um unico local

Baixa latencia: execucao na borda (Edge) reduz o tempo de resposta para o usuario final

Escalabilidade: facilita a adicao de novos servicos backend sem alterar o frontend

Seguranca: permite validacao de tokens e rate limiting antes de atingir os servidores de origem

## 2.1.2  Fluxo de Requisicoes

O fluxo de uma requisicao no sistema com a API Gateway segue as etapas:

1. O frontend envia a requisicao para o endpoint da Gateway

2. A Gateway recebe e analisa a rota solicitada

3. Com base nas regras de roteamento, a requisicao e encaminhada ao backend apropriado (Express ou FastAPI)

4. O backend processa a requisicao e retorna a resposta

5. A Gateway repassa a resposta ao frontend

## 2.1.3  Responsaveis

| Integrante | Contribuicao |
| --- | --- |
| Joao Pedro Aranda | Arquitetura e implementacao da Gateway Edge |
| Gabriel Franklin Barcellos | Implementacao e integracao com APIs existentes |

## 2.2  Capacitacao da Equipe

Fernando conduziu sessoes de capacitacao com Jhenniffer e Catieli, ensinando na pratica como funcionam duas funcionalidades implementadas em sprints anteriores: a Linha do Tempo de Eventos e o QR Code para convite de membros.

## 2.2.1  Linha do Tempo de Eventos

Foi apresentado o funcionamento completo da pagina de linha do tempo, incluindo:

Estrutura HTML da visualizacao cronologica vertical

Organizacao dos eventos por mes com separadores visuais

Contagem regressiva para o proximo evento

Filtros por tipo de evento (Culto, Estudo Biblico, Conferencia, etc.)

Animacoes de entrada com Intersection Observer

Categorizacao por cores conforme o tipo do evento

## 2.2.2  QR Code para Convite de Membros

Foi demonstrado como o sistema gera codigos QR para facilitar o cadastro de novos membros na igreja:

Geracao do QR Code no painel da igreja usando qrcode-generator

Link de convite com parametro da igreja pre-selecionada

Opcoes de compartilhamento: exibir QR, copiar link ou baixar PNG

Fluxo completo: pastor gera QR -> membro escaneia -> cadastro com igreja pre-selecionada

## 2.2.3  Objetivo da Capacitacao

A capacitacao teve como objetivo nivelar o conhecimento tecnico da equipe, garantindo que todos os integrantes compreendam as funcionalidades do sistema e possam contribuir em manutencoes futuras. Jhenniffer e Catieli puderam acompanhar o codigo-fonte, entender a logica de cada componente e tirar duvidas diretamente com o desenvolvedor responsavel.

## 2.2.4  Responsaveis

| Integrante | Papel |
| --- | --- |
| Fernando Alves da Nobrega | Instrutor (ensinou as funcionalidades) |
| Jhenniffer Lopes da Silva Vargas | Aprendiz (linha do tempo e QR Code) |
| Catieli Gama Cora | Aprendiz (linha do tempo e QR Code) |

## 2.3  Sistema de Pagamentos

Fernando, Catieli e Jhenniffer iniciaram o desenvolvimento do sistema de pagamentos, que permite o registro e acompanhamento de contribuicoes financeiras (dizimos, ofertas e outros) da igreja. Nesta versao inicial, os dados sao armazenados via banco de dados local.

## 2.3.1  Funcionalidades Implementadas

Painel da Igreja (administrador):

Formulario para registrar pagamentos (nome do membro, tipo, valor, data, descricao)

Tres tipos de contribuicao: Dizimo, Oferta e Outro

Cards de resumo com totais mensais por tipo de contribuicao

Tabela com historico completo de pagamentos

Opcao de exclusao de registros

Painel do Membro (visualizacao):

Visualizacao do historico pessoal de contribuicoes

Total contribuido e quantidade de registros

Layout responsivo: tabela no desktop e cards no mobile

## 2.3.2  Status Atual e Bugs Conhecidos

O sistema de pagamentos encontra-se em fase inicial e ainda possui bugs que serao corrigidos nas proximas sprints. Os principais problemas identificados sao:

Filtragem por nome: a identificacao do membro na visualizacao de pagamentos e feita por comparacao de texto (nome), e nao por ID unico, o que pode gerar inconsistencias caso existam membros com nomes iguais

Validacao de membro: o administrador pode registrar pagamentos para nomes que nao correspondem a membros cadastrados na igreja

Ausencia de edicao: pagamentos registrados so podem ser excluidos, nao editados, dificultando correcoes de lancamentos errados

Precisao decimal: uso de ponto flutuante do JavaScript pode causar pequenas imprecisoes em valores monetarios

Duplicidade: nao ha verificacao para evitar lancamentos duplicados

## 2.3.3  Responsaveis

| Integrante | Contribuicao |
| --- | --- |
| Fernando Alves da Nobrega | Arquitetura e desenvolvimento do modulo |
| Catieli Gama Cora | Desenvolvimento e testes do formulario |
| Jhenniffer Lopes da Silva Vargas | Desenvolvimento e layout responsivo |

# 3  DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES

| Integrante | Atividades na Sprint 6 |
| --- | --- |
| Fernando Alves da Nobrega | Capacitacao da equipe (linha do tempo e QR Code); Desenvolvimento do sistema de pagamentos |
| Gabriel Franklin Barcellos | Implementacao da API Gateway Edge; Integracao com APIs existentes |
| Joao Pedro Aranda | Arquitetura e implementacao da API Gateway Edge |
| Jhenniffer Lopes da Silva Vargas | Capacitacao em linha do tempo e QR Code; Desenvolvimento do sistema de pagamentos |
| Catieli Gama Cora | Capacitacao em linha do tempo e QR Code; Desenvolvimento do sistema de pagamentos |

# 4  TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA SPRINT

| Tecnologia | Finalidade |
| --- | --- |
| Edge Functions | Execucao da API Gateway na borda (Edge) |
| Vercel / Supabase Edge | Hospedagem das funcoes de roteamento |
| Express.js | Backend Node.js (API de destino) |
| FastAPI | Backend Python (API de destino) |
| Supabase (PostgreSQL) | Armazenamento dos dados de pagamentos |
| HTML/CSS/JavaScript | Interface do modulo de pagamentos |
| Leaflet.js | Mapa interativo (objeto de capacitacao) |
| qrcode-generator | Geracao de QR Code (objeto de capacitacao) |

# 5  PROXIMOS PASSOS

Corrigir os bugs do sistema de pagamentos (filtragem por ID, validacao de membro, edicao de registros)

Adicionar relatorios financeiros (mensal, anual, por membro)

Implementar trilha de auditoria para operacoes financeiras

Expandir a API Gateway com autenticacao na borda e rate limiting

Testes unitarios para o modulo de pagamentos e a API Gateway

# 6  CONSIDERACOES FINAIS

A Sprint 6 representou um avanco significativo em tres frentes: arquitetura, capacitacao e novas funcionalidades. A implementacao da API Gateway Edge por Joao e Gabriel moderniza a comunicacao entre frontend e backend, criando um ponto centralizado de roteamento que facilita a manutencao e escalabilidade do sistema.

A capacitacao conduzida por Fernando garantiu que Jhenniffer e Catieli tenham dominio sobre funcionalidades criticas do sistema, fortalecendo a autonomia da equipe como um todo. Esse nivelamento tecnico e fundamental para a continuidade do projeto.

O sistema de pagamentos, embora ainda em fase inicial com bugs conhecidos, representa o primeiro passo para o controle financeiro completo das igrejas. As correcoes e melhorias planejadas para as proximas sprints tornarao o modulo robusto e confiavel para uso em producao.