# Relatorio das Sprints 7 a 11

Projeto CongregaFiel
Data de consolidacao: 11 de abril de 2026

## 1. Visao Geral

Este documento consolida as entregas realizadas nas Sprints 7, 8, 9, 10 e 11 do projeto CongregaFiel. Nesse ciclo, o sistema evoluiu da estabilizacao do fluxo financeiro para uma plataforma com relatorios operacionais, autenticacao centralizada, notificacoes em tempo real e, por fim, checkout online com Pix e cartao por meio de integracao com Mercado Pago.

Status consolidado:

- Sprint 7 concluida com a correcao de bugs criticos no fluxo de contribuicoes.

- Sprint 8 concluida com relatorios financeiros e ampliacao relevante da cobertura de testes.

- Sprint 9 concluida com JWT centralizado, revogacao de sessao e suporte PWA offline.

- Sprint 10 concluida com notificacoes push, microservico dedicado e WebSocket.

- Sprint 11 concluida em codigo com gateway de pagamentos online, checkout Pix e cartao e integracao validada no gateway principal.

| Sprint | Foco principal | Status | Resultado de destaque |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Correcao de bugs de pagamentos | Concluida | Integridade financeira reforcada e 55 testes passando |
| 8 | Relatorios financeiros e testes | Concluida | 6 endpoints de relatorios, exportacao PDF e 91 testes totais |
| 9 | Autenticacao na borda e PWA | Concluida | JWT no gateway, logout imediato e app offline instalavel |
| 10 | Notificacoes push | Concluida | FCM, 6 gatilhos automatizados e 166 testes totais |
| 11 | Gateway de pagamento online | Concluida em codigo | Checkout Pix e cartao, webhook Mercado Pago e 21 testes validados na sprint |

## 2. Sprint 7 - Correcao de Bugs de Pagamentos

Periodo: 10 a 23 de abril de 2026
Status: Concluida em 10 de abril de 2026
Versao: v7.0.0

A Sprint 7 teve como objetivo corrigir falhas criticas que comprometiam a confiabilidade do registro de contribuicoes. O foco foi eliminar inconsistencias de identificacao de membros, impedir registros invalidos e melhorar a manutencao dos pagamentos ja lancados.

### Principais entregas

- Correcao da filtragem por nome para uso de identificador unico do membro.

- Validacao da existencia do membro antes de registrar pagamentos.

- Criacao de rota de edicao para contribuicoes ja cadastradas.

- Deteccao de possiveis pagamentos duplicados com alerta ao usuario.

- Refinamento das regras de integridade no banco e no backend.

### Resultados obtidos

- 55 testes automatizados passando.

- Formulario ajustado para selecionar membros pelo identificador correto.

- Maior seguranca contra registros orfaos e duplicidades financeiras.

## 3. Sprint 8 - Relatorios Financeiros e Ampliacao de Testes

Periodo: Semana 3 e 4 do cronograma
Status: Concluida em 10 de abril de 2026
Versao: v8.0.0

A Sprint 8 ampliou a capacidade analitica do sistema, entregando relatorios financeiros consolidados para acompanhamento da arrecadacao, inadimplencia e fluxo de caixa. Em paralelo, a cobertura de testes foi ampliada para elevar a confiabilidade do projeto.

### Principais entregas

- Implementacao de 6 endpoints REST para relatorios financeiros.

- Nova interface de relatorios com filtros dinamicos, graficos e exportacao em PDF.

- Integracao com Chart.js, jsPDF e html2canvas.

- Relatorios de resumo mensal, historico por membro, comparativo anual, top contribuintes, inadimplentes e fluxo de caixa.

- Ampliacao da base de testes com cobertura geral em torno de 85%.

### Resultados obtidos

- 36 novos testes adicionados na sprint.

- Total acumulado de 91 testes passando ao final da Sprint 8.

- Relatorios exportaveis com qualidade para uso operacional e gerencial.

- Frontend responsivo para desktop, tablet e mobile.

## 4. Sprint 9 - Autenticacao na Borda e PWA

Data de conclusao: 11 de abril de 2026
Versao: v9.0.0-RC1
Status: Production Ready

A Sprint 9 fortaleceu a arquitetura de seguranca da plataforma ao concentrar a validacao JWT no API Gateway, reduzindo redundancias entre servicos e aumentando o controle sobre sessoes. No frontend, a aplicacao passou a operar como PWA instalavel, com suporte offline e renovacao automatica de tokens.

### Principais entregas

- Middleware JWT centralizado no gateway, validando tokens em ponto unico.

- Token blacklist com revogacao imediata no logout.

- Refresh token com TTL de 30 dias e revogacao individual ou em massa.

- Manifesto PWA, Service Worker e pagina offline.

- Interceptor de requisicoes para renovacao automatica de sessao.

### Resultados obtidos

- 36 novos testes entregues na sprint.

- Total acumulado de 127 ou mais testes passando.

- Cobertura mantida em 85% ou mais.

- Aplicacao instalavel em dispositivos moveis e funcional mesmo sem conexao.

## 5. Sprint 10 - Notificacoes Push

Data de conclusao: 11 de abril de 2026
Versao: v10.0.0-RC1
Status: 100% concluida

A Sprint 10 introduziu notificacoes push em tempo real no ecossistema CongregaFiel. O trabalho envolveu integracao com Firebase Cloud Messaging, criacao de um microservico dedicado para notificacoes, implementacao de preferencias por usuario e entrega de alertas automatizados por eventos importantes do sistema.

### Principais entregas

- Integracao completa com Firebase Cloud Messaging para registro e envio de notificacoes.

- Criacao do microservico notification-service com auditoria e autenticacao JWT.

- Implementacao de 6 gatilhos automatizados de notificacao.

- Preferencias de notificacao por tipo, com interface e API dedicadas.

- Entrega de notificacoes em tempo real com Socket.io e baixa latencia.

### Resultados obtidos

- 39 novos testes entregues na sprint.

- Total consolidado de 166 testes automatizados.

- Cobertura geral mantida acima de 85%.

- Dependencias criticas liberadas para a Sprint 11.

## 6. Sprint 11 - Gateway de Pagamento Online

Data de conclusao: 11 de abril de 2026
Versao: v11.0.0-RC1
Status: Concluida em codigo e testes

A Sprint 11 implantou o gateway de pagamento online com suporte a Pix e cartao de credito por meio de integracao com Mercado Pago. O escopo incluiu um novo microservico de pagamentos, webhook de confirmacao, relatorio financeiro de pagamentos, interface de checkout para membros e integracao do fluxo no gateway principal utilizado pelo frontend.

### Principais entregas

- Novo microservico payment-service com rotas de criacao de preferencia, webhook, status e relatorio.

- Suporte a Pix com QR Code dinamico e cartao de credito com redirecionamento para checkout seguro.

- Atualizacao do gateway principal api-express para expor /api/pagamentos e /api/relatorios/pagamentos.

- Propagacao de contexto autenticado para o microservico de pagamentos.

- Migration com tabelas pagamentos_abertos e pagamentos_log, alem da extensao da tabela contribuicoes.

- Nova interface para membros em checkout.html, com fluxo de Pix e cartao.

### Resultados obtidos

- 21 testes validados especificamente no escopo da Sprint 11 durante a consolidacao final.

- Microservico, frontend e gateway principal alinhados no mesmo fluxo funcional.

- Relatorio consolidado atualizado para refletir a conclusao tecnica real da sprint.

### Pendencias operacionais remanescentes

- Configurar credenciais reais ou sandbox do Mercado Pago no ambiente alvo.

- Aplicar a migration do banco em homologacao ou producao.

- Publicar o payment-service e configurar a URL publica do webhook.

## 7. Consolidado Final

Entre as Sprints 7 e 11, o projeto evoluiu de uma fase de correcao estrutural para uma plataforma mais robusta, segura e preparada para operacao em escala. As entregas fortaleceram o nucleo financeiro, ampliaram a capacidade de analise, melhoraram a experiencia mobile, adicionaram comunicacao proativa com os usuarios e habilitaram o recebimento online de contribuicoes.

| Indicador | Evolucao observada |
| --- | --- |
| Qualidade | Cobertura de testes mantida em aproximadamente 85% ou mais ao longo do ciclo. |
| Testes automatizados | Evolucao de 55 testes na Sprint 7 para 166 no consolidado anterior, com mais 21 testes diretamente validados no escopo da Sprint 11. |
| Seguranca | JWT centralizado, revogacao de sessao, contexto autenticado propagado entre gateway e microservicos e rotas protegidas no checkout. |
| Experiencia do usuario | Edicao de pagamentos, relatorios visuais, PWA offline, notificacoes em tempo real e checkout online com Pix e cartao. |
| Prontidao para proximas etapas | Base funcional pronta para validacao fim a fim em ambiente com credenciais e infraestrutura externas configuradas. |

## 8. Conclusao

As Sprints 7 a 11 foram concluidas com sucesso no repositório e entregaram ganhos concretos em estabilidade, seguranca, visibilidade financeira, comunicacao com usuarios e capacidade de arrecadacao digital. O conjunto dessas entregas deixa o CongregaFiel em condicao favoravel para avancar para testes E2E e preparacao de uso real com menor risco tecnico e maior previsibilidade operacional.