FACULDADE INSTED

Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Documentacao Tecnica Completa

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Documentacao tecnica completa apresentada como requisito parcial para aprovacao no Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas da FACULDADE INSTED.

Equipe de Desenvolvimento

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

# SUMARIO

# 1  INTRODUCAO

O Congrega Fiel e um sistema web para gestao de comunidades eclesiasticas, desenvolvido como projeto integrador do curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade INSTED. O sistema funciona como uma plataforma privada onde pastores gerenciam membros, eventos, contribuicoes e comunicados de suas igrejas.

O desenvolvimento foi organizado em seis sprints semanais, de 24 de fevereiro a 06 de abril de 2026. Este documento consolida as entregas de todas as sprints.

## 1.1  Stack Tecnologica

Frontend: HTML5, CSS3 e JavaScript puro (sem frameworks)

Backend: Express.js (Node.js) e FastAPI (Python)

Banco de dados: Supabase (PostgreSQL na nuvem)

Hospedagem: Firebase Hosting (frontend), Vercel (APIs)

Testes: Vitest

Infraestrutura: API Gateway Edge, Microservicos

## 1.2  Equipe

| Integrante | Area |
| --- | --- |
| Catieli Gama Cora | Documentacao, Front-End |
| Fernando Alves da Nobrega | Documentacao, Front-End, Capacitacao |
| Gabriel Franklin Barcellos | Front-End, Back-End, API Gateway |
| Jhenniffer Lopes da Silva Vargas | Documentacao, Front-End |
| Joao Pedro Aranda | Back-End, Testes, API Gateway |

# 2  SPRINT 1 - DOCUMENTACAO DO MVP

Periodo: 24 de fevereiro a 02 de marco de 2026.

A primeira sprint definiu o escopo do Produto Minimo Viavel, os requisitos do sistema e a arquitetura tecnica.

## 2.1  Problema Identificado

Igrejas de pequeno e medio porte enfrentam dificuldades na gestao: cadastro manual de membros, controle financeiro precario, comunicacao fragmentada via redes sociais e ausencia de uma plataforma centralizada.

## 2.2  Solucao Proposta

Plataforma web privada com dois perfis de acesso:

Pastor (administrador): cadastra igreja, gerencia membros, registra pagamentos, cria eventos e comunicados

Fiel (membro): acessa perfil, eventos, contribuicoes e comunicados da igreja

## 2.3  Modulos do MVP

| Modulo | Descricao |
| --- | --- |
| Autenticacao | Cadastro, login, recuperacao de senha, perfis diferenciados |
| Gestao da Igreja | Cadastro e configuracao da igreja pelo pastor |
| Gestao de Membros | Cadastro, listagem, edicao e exclusao de membros |
| Financeiro | Registro de contribuicoes (dizimos, ofertas, doacoes) |
| Eventos | Criacao e listagem de eventos da comunidade |
| Comunicados | Publicacao de avisos para os membros |

## 2.4  Arquitetura

O sistema adota arquitetura REST (Representational State Transfer) com comunicacao via HTTP e dados em formato JSON. Na fase inicial, utilizou-se JSON Server para simular a API e LocalStorage para persistencia local.

# 3  SPRINT 2 - DEPLOY ONLINE E BANCO DE DADOS

Periodo: 03 a 09 de marco de 2026.

A Sprint 2 migrou o sistema do ambiente local para a internet, com banco de dados real e duas APIs REST.

## 3.1  Entregas

Site publicado no Firebase Hosting (HTTPS automatico)

Banco de dados PostgreSQL no Supabase com 6 tabelas e Row Level Security

API REST com Express.js (33 rotas) deployada no Vercel

API REST com FastAPI (33 rotas) deployada no Vercel, com Swagger automatico

Sistema de autenticacao com Supabase Auth (JWT, criptografia bcrypt)

Servicos compartilhados no frontend (sessao, API, interface)

## 3.2  Banco de Dados

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| igrejas | Dados das igrejas cadastradas |
| membros | Fieis vinculados a cada igreja |
| eventos | Programacao de atividades |
| contribuicoes | Registros financeiros (dizimos, ofertas) |
| comunicados | Avisos e informes da igreja |
| pedidos_oracao | Pedidos de oracao dos membros |

## 3.3  Comparativo dos Frameworks

| Criterio | Express.js | FastAPI |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | JavaScript | Python |
| Validacao | Manual | Automatica (Pydantic) |
| Documentacao | Manual | Swagger automatico |
| Performance | Boa | Superior (async nativo) |

## 3.4  URLs de Producao

| Componente | URL |
| --- | --- |
| Frontend | https://congregafiel.web.app |
| API Express | https://api-express-tau.vercel.app |
| API FastAPI | https://api-fastapi.vercel.app |
| Swagger | https://api-fastapi.vercel.app/docs |

4  SPRINT 3 - WEB SERVICES E MELHORIAS

Periodo: 10 a 16 de marco de 2026.

A Sprint 3 integrou servicos web externos e melhorou a experiencia do usuario com recursos visuais interativos.

## 4.1  Mapa Interativo (Web Service)

Integracao com OpenStreetMap via Leaflet.js na pagina de cadastro de membros. O mapa exibe marcadores das igrejas cadastradas, permite busca por nome e utiliza a Geolocation API do navegador para ordenar igrejas por proximidade (formula de Haversine).

## 4.2  QR Code para Convite

Geracao de QR Code no painel da igreja usando a biblioteca qrcode-generator (CDN). O codigo codifica um link direto para cadastro com a igreja pre-selecionada. Opcoes: exibir QR Code, copiar link ou baixar imagem PNG.

## 4.3  Linha do Tempo de Eventos

Nova pagina com visualizacao cronologica vertical dos eventos, organizada por mes. Inclui contagem regressiva para o proximo evento, filtros por tipo e animacoes de entrada com Intersection Observer.

## 4.4  Categorizacao de Eventos

| Tipo | Cor | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Culto | Marrom (#D4A574) | Culto de Domingo |
| Estudo Biblico | Azul (#5B8DEF) | Estudo de Romanos |
| Conferencia | Roxo (#9B6FD9) | Conferencia de Jovens |
| Evento Especial | Rosa (#E87C8A) | Aniversario da Igreja |
| Outro | Bege (#C8956C) | Mutirao de Limpeza |

## 4.5  Outras Melhorias

Carrossel horizontal de eventos nos paineis (igreja e membro)

Menu lateral atualizado com "Linha do Tempo" e "Meu Perfil"

Pagina de perfil do membro com edicao de dados e troca de senha

Filtros por status nos pedidos de oracao (Todos, Pendentes, Orados, Respondidos)

Paginas de comunicados e pagamentos aprimoradas

## 4.6  Web Services Utilizados

| Tecnologia | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| OpenStreetMap | Web Service REST | Tiles de mapa |
| Leaflet.js | Biblioteca JS (CDN) | Renderizacao do mapa |
| Geolocation API | API do navegador | Posicao do usuario |
| qrcode-generator | Biblioteca JS (CDN) | Geracao de QR Code |
| Intersection Observer | API do navegador | Animacoes de scroll |

SPRINT 4 - CONSOLIDACAO E REFINAMENTO

Periodo: 17 a 23 de marco de 2026.

A Sprint 4 consolidou e refinou as funcionalidades da Sprint 3, com foco em testes, ajustes de responsividade e validacao dos fluxos completos.

## 5.1  Refinamentos

Responsividade do mapa interativo para dispositivos moveis

Otimizacao das animacoes da linha do tempo

Validacao do fluxo completo de convite via QR Code

Sistema de respostas nos pedidos de oracao

Ajustes na pagina de perfil do membro

# 6  SPRINT 5 - TESTES UNITARIOS

Periodo: 24 a 30 de marco de 2026.

A Sprint 5 implementou testes unitarios com o framework Vitest, cobrindo os servicos centrais do sistema.

## 6.1  Framework

O Vitest e um framework de testes compativel com a sintaxe do Jest, otimizado para projetos JavaScript. Execucao via comando: npm test.

## 6.2  Testes Implementados

| Camada | Arquivo de Teste | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Backend | pedidos-oracao-utils.test.js | Utilidades de pedidos de oracao |
| Backend | regras-auth.test.js | Regras de autenticacao |
| Frontend | api-servico.test.js | Comunicacao com API |
| Frontend | sessao-servico.test.js | Gerenciamento de sessao |
| Frontend | ui-servico.test.js | Formatacao e interface |
| Frontend | eventos-utils.test.js | Utilidades de eventos |
| Frontend | geolocalizacao-utils.test.js | Calculo de distancias |
| Frontend | linha-do-tempo-utils.test.js | Utilidades da timeline |
| Frontend | pagamentos-utils.test.js | Utilidades financeiras |

## 6.3  Paginas Impactadas

Os testes cobrem servicos consumidos por todas as paginas do sistema: 3 paginas de autenticacao, 7 paginas do painel da igreja e 7 paginas do painel do membro.

7  SPRINT 6 - API GATEWAY, CAPACITACAO E PAGAMENTOS

Periodo: 31 de marco a 06 de abril de 2026.

A Sprint 6 focou em tres frentes: implementacao de uma API Gateway do tipo Edge para centralizar o roteamento de requisicoes, capacitacao de integrantes da equipe em funcionalidades existentes e inicio do sistema de pagamentos.

## 7.1  API Gateway Edge

Joao Pedro e Gabriel implementaram uma API Gateway do tipo Edge que centraliza o roteamento das requisicoes entre o frontend e o backend. Essa camada intermediaria atua como ponto unico de entrada para todas as chamadas da aplicacao, direcionando cada requisicao ao servico correto (Express.js ou FastAPI) de forma transparente para o cliente.

A arquitetura Edge executa a logica de roteamento o mais proximo possivel do usuario final, reduzindo latencia e permitindo tratamento de requisicoes antes que cheguem ao servidor de origem. Isso possibilita funcionalidades como balanceamento de carga, validacao de autenticacao na borda e reescrita de rotas.

## 7.1.1  Beneficios da API Gateway Edge

Ponto unico de entrada: todas as requisicoes passam por um unico endpoint, simplificando a configuracao do frontend

Roteamento centralizado: regras de redirecionamento entre APIs Express e FastAPI ficam em um unico local

Baixa latencia: execucao na borda (Edge) reduz o tempo de resposta para o usuario final

Escalabilidade: facilita a adicao de novos servicos backend sem alterar o frontend

Seguranca: permite validacao de tokens e rate limiting antes de atingir os servidores de origem

## 7.1.2  Arquitetura de Microservicos

A API Gateway roteia para 7 microservicos independentes, cada um responsavel por um dominio especifico do sistema:

| Microservico | Porta | Rota | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| auth-service | 4001 | /api/auth | Autenticacao e autorizacao |
| churches-service | 4002 | /api/igrejas | Gestao de igrejas |
| members-service | 4003 | /api/membros | Gestao de membros |
| events-service | 4004 | /api/eventos | Gestao de eventos |
| finance-service | 4005 | /api/contribuicoes | Gestao financeira |
| announcements-service | 4006 | /api/comunicados | Comunicados |
| prayers-service | 4007 | /api/pedidos-oracao | Pedidos de oracao |

## 7.1.3  Middlewares Implementados

A camada de gateway incorpora middlewares que garantem seguranca, observabilidade e resiliencia:

| Middleware | Funcao |
| --- | --- |
| request-id | Gera identificador unico por requisicao para rastreabilidade |
| logger | Registra todas as requisicoes com metodo, rota e tempo de resposta |
| cors | Controle de origens permitidas (configuravel por ambiente) |
| express-rate-limit | Limite global (200 req/15min) e especifico para auth (20 req/15min) |
| verificarJwt | Verificacao de tokens JWT nas rotas protegidas |
| circuit-breaker | Padrao Circuit Breaker para resiliencia contra falhas de servicos |

## 7.1.4  Fluxo de Requisicoes

O fluxo de uma requisicao no sistema com a API Gateway segue as etapas:

1. O frontend envia a requisicao para o endpoint da Gateway

2. A Gateway recebe, gera request-id e registra no logger

3. O rate limiter verifica se o IP nao excedeu o limite de requisicoes

4. Para rotas protegidas, o middleware JWT valida o token de autenticacao

5. O circuit breaker verifica a saude do servico de destino

6. A requisicao e encaminhada ao microservico apropriado

7. A Gateway repassa a resposta ao frontend

## 7.2  Capacitacao da Equipe

Fernando conduziu sessoes de capacitacao com Jhenniffer e Catieli, ensinando na pratica como funcionam duas funcionalidades implementadas em sprints anteriores: a Linha do Tempo de Eventos e o QR Code para convite de membros.

## 7.2.1  Linha do Tempo de Eventos

Foi apresentado o funcionamento completo da pagina de linha do tempo, incluindo:

Estrutura HTML da visualizacao cronologica vertical

Organizacao dos eventos por mes com separadores visuais

Contagem regressiva para o proximo evento

Filtros por tipo de evento (Culto, Estudo Biblico, Conferencia, etc.)

Animacoes de entrada com Intersection Observer

Categorizacao por cores conforme o tipo do evento

## 7.2.2  QR Code para Convite de Membros

Foi demonstrado como o sistema gera codigos QR para facilitar o cadastro de novos membros:

Geracao do QR Code no painel da igreja usando qrcode-generator

Link de convite com parametro da igreja pre-selecionada

Opcoes de compartilhamento: exibir QR, copiar link ou baixar PNG

Fluxo completo: pastor gera QR -> membro escaneia -> cadastro com igreja pre-selecionada

## 7.2.3  Objetivo da Capacitacao

A capacitacao teve como objetivo nivelar o conhecimento tecnico da equipe, garantindo que todos os integrantes compreendam as funcionalidades do sistema e possam contribuir em manutencoes futuras. Jhenniffer e Catieli puderam acompanhar o codigo-fonte, entender a logica de cada componente e tirar duvidas diretamente com o desenvolvedor responsavel.

## 7.3  Sistema de Pagamentos

Fernando, Catieli e Jhenniffer iniciaram o desenvolvimento do sistema de pagamentos, que permite o registro e acompanhamento de contribuicoes financeiras (dizimos, ofertas e outros) da igreja.

## 7.3.1  Funcionalidades Implementadas

Painel da Igreja (administrador):

Formulario para registrar pagamentos (nome do membro, tipo, valor, data, descricao)

Tres tipos de contribuicao: Dizimo, Oferta e Outro

Cards de resumo com totais mensais por tipo de contribuicao

Tabela com historico completo de pagamentos

Opcao de exclusao de registros

Painel do Membro (visualizacao):

Visualizacao do historico pessoal de contribuicoes

Total contribuido e quantidade de registros

Layout responsivo: tabela no desktop e cards no mobile

## 7.3.2  Bugs Conhecidos

O sistema de pagamentos encontra-se em fase inicial e possui bugs identificados para correcao nas proximas sprints:

Filtragem por nome (texto) ao inves de ID unico do membro

Sem validacao se membro existe ao registrar pagamento

Pagamentos nao editaveis, apenas excluiveis

Sem verificacao de lancamentos duplicados

## 7.4  Distribuicao de Atividades

| Integrante | Atividades na Sprint 6 |
| --- | --- |
| Fernando Alves da Nobrega | Capacitacao da equipe (linha do tempo e QR Code); Desenvolvimento do sistema de pagamentos |
| Gabriel Franklin Barcellos | Implementacao da API Gateway Edge; Integracao com APIs existentes |
| Joao Pedro Aranda | Arquitetura e implementacao da API Gateway Edge |
| Jhenniffer Lopes da Silva Vargas | Capacitacao em linha do tempo e QR Code; Desenvolvimento do sistema de pagamentos |
| Catieli Gama Cora | Capacitacao em linha do tempo e QR Code; Desenvolvimento do sistema de pagamentos |

# 8  ESTRUTURA DO PROJETO

Com a evolucao ao longo das seis sprints, o projeto atingiu a seguinte estrutura de diretorios:

| Pasta | Descricao |
| --- | --- |
| public/ | Frontend completo (HTML, CSS, JS) |
| public/autenticacao/ | Login, cadastro com mapa, recuperacao de senha |
| public/igreja/ | Painel administrativo (8 paginas) |
| public/membros/ | Painel dos membros (8 paginas) |
| public/js/servicos/ | Servicos compartilhados (sessao, API, interface) |
| public/js/utils/ | Utilidades (eventos, geolocalizacao, linha do tempo, pagamentos) |
| api-express/ | API Gateway com Express.js + middlewares |
| api-express/middlewares/ | Circuit breaker, JWT, logger, request-id |
| api-fastapi/ | API REST com FastAPI + Supabase |
| microservices/api-gateway/ | API Gateway Edge (ponto unico de entrada) |
| microservices/services/ | 7 microservicos independentes |
| database/ | Schema SQL e migracoes |
| tests/ | Testes unitarios (Vitest) - 9 arquivos de teste |

As paginas do painel da igreja incluem: Painel, Fieis, Eventos, Contribuicoes, Comunicados, Pedidos de Oracao, Linha do Tempo e configuracoes com QR Code. O painel de membros inclui: Painel, Eventos, Contribuicoes, Comunicados, Pedidos de Oracao, Linha do Tempo e Meu Perfil.

# 9  TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto utiliza exclusivamente tecnologias gratuitas e de codigo aberto:

| Tecnologia | Categoria | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| HTML5, CSS3, JavaScript | Frontend | Interface do usuario (sem frameworks) |
| Express.js | Backend | API REST e API Gateway (Node.js) |
| FastAPI | Backend | API REST com validacao automatica (Python) |
| Supabase (PostgreSQL) | Banco de Dados | Armazenamento com RLS e Auth |
| Firebase Hosting | Hospedagem | Deploy do frontend com HTTPS |
| Vercel | Hospedagem | Deploy das APIs (serverless) |
| Vitest | Testes | Framework de testes unitarios |
| OpenStreetMap + Leaflet.js | Web Service | Mapa interativo |
| Geolocation API | API do navegador | Posicao geografica do usuario |
| qrcode-generator | Biblioteca JS | Geracao de QR Code |
| Intersection Observer | API do navegador | Animacoes de scroll |
| http-proxy-middleware | Infraestrutura | Proxy reverso na Gateway |
| express-rate-limit | Seguranca | Limitacao de requisicoes |
| jsonwebtoken | Seguranca | Verificacao de tokens JWT |

# 10  CONSIDERACOES FINAIS

O Congrega Fiel evoluiu de um MVP local para um sistema web completo em seis sprints. O projeto demonstra aplicacao pratica de conceitos como arquitetura REST, consumo de Web Services, deploy em nuvem, testes automatizados e arquitetura de microservicos, utilizando exclusivamente tecnologias gratuitas e de codigo aberto.

Na Sprint 1, foram definidos o escopo e a arquitetura do sistema. A Sprint 2 migrou o projeto para a nuvem com banco de dados real e duas APIs REST. A Sprint 3 enriqueceu a experiencia do usuario com mapa interativo, QR Code e linha do tempo. A Sprint 4 consolidou e refinou essas funcionalidades. A Sprint 5 implementou testes unitarios com cobertura de backend e frontend.

A Sprint 6 representou um avanco significativo em tres frentes: arquitetura, capacitacao e novas funcionalidades. A implementacao da API Gateway Edge por Joao Pedro e Gabriel moderniza a comunicacao entre frontend e backend, criando um ponto centralizado de roteamento com middlewares de seguranca (JWT, rate limiting) e resiliencia (circuit breaker). A capacitacao conduzida por Fernando garantiu que Jhenniffer e Catieli tenham dominio sobre funcionalidades criticas do sistema, fortalecendo a autonomia da equipe. O sistema de pagamentos, embora em fase inicial, representa o primeiro passo para o controle financeiro completo das igrejas.

Como proximos passos: correcao dos bugs do sistema de pagamentos, relatorios financeiros, integracao com gateway de pagamento, aplicativo mobile, notificacoes push, autenticacao na borda via API Gateway e ampliacao da cobertura de testes.

REFERENCIAS

ABNT. NBR 6023: referencias - elaboracao. Rio de Janeiro, 2018.

ABNT. NBR 14724: trabalhos academicos - apresentacao. Rio de Janeiro, 2011.

EXPRESS.JS. Disponivel em: https://expressjs.com/. Acesso em: 06 abr. 2026.

FASTAPI. Disponivel em: https://fastapi.tiangolo.com/. Acesso em: 06 abr. 2026.

FIREBASE. Disponivel em: https://firebase.google.com/docs/hosting. Acesso em: 06 abr. 2026.

LEAFLET. Disponivel em: https://leafletjs.com/. Acesso em: 06 abr. 2026.

MDN WEB DOCS. Geolocation API. Disponivel em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API. Acesso em: 06 abr. 2026.

MDN WEB DOCS. Intersection Observer API. Disponivel em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection_Observer_API. Acesso em: 06 abr. 2026.

OPENSTREETMAP. Disponivel em: https://www.openstreetmap.org/. Acesso em: 06 abr. 2026.

POSTGRESQL. Disponivel em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 06 abr. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. Sao Paulo: Pearson, 2019.

SUPABASE. Disponivel em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 06 abr. 2026.

VERCEL. Disponivel em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 06 abr. 2026.

VITEST. Disponivel em: https://vitest.dev. Acesso em: 06 abr. 2026.